控糖健康管理系统（AI控糖助手）

产品需求文档（PRD）

| 文档编号： | 20260914-01-03（格式：年月日-第几个项目-项目组号） |
| --- | --- |
| 密 级： | 内部使用 |
| 编 写： | 项目组（6 人） |
| 审 核： | 产品负责人 |
| 批 准： | 项目负责人 |
| 日 期： | 2026-09-14 |

贵州慧科未来科技有限公司

目  录

1. 产品概述

1.1. 背景与问题

1.2. 产品定位

1.3. 产品目标与成功指标

1.4. 用户与角色

2. 核心需求

2.1. 功能需求清单（按模块）

2.2. 关键业务流程

2.3. 业务规则与红线

2.4. 优先级

3. 项目边界

3.1. 范围内

3.2. 范围外（明确不做）

3.3. 外部系统与依赖

4. 技术路线

4.1. 总体架构

4.2. 技术选型

4.3. AI 能力实现要点

5. 开发规范

6. 数据库设计（摘要，以《数据库设计文档》为准）

6.1. 基线

6.2. 生产原则（强制）

6.3. 表清单（38 张，按模块）

6.4. 应用层约束（必须在服务端实现）

6.5. 视图 / JSON 契约

7. 接口设计（摘要，以《接口设计文档》为准）

7.1. 全局约定

7.2. 错误码（HTTP 三位 + body 五位）

7.3. 接口清单（39 个）

7.4. 与数据库的边界

8. 项目开发约束

8.1. 组织与分工

8.2. 里程碑（建议）

8.3. 环境与配置

8.4. 质量门禁（DoD）

8.5. 合规与安全约束

8.6. 变更管理

8.7. 风险与应对

9. 验收标准

10. 附录

10.1. 术语表

10.2. 枚举速查

10.3. 修订记录

- 1. 产品概述

- 1.1. 背景与问题

糖尿病与高血糖人群需要长期、高频地记录血糖与饮食，并据此调整行为；现状痛点是：记录门槛高（手工录入繁琐）、缺少个体化解读（只记录不指导）、数据分散（无法形成长期档案）、依从性差（无提醒与反馈闭环）。

- 1.2. 产品定位

**面向控糖人群的「AI 控糖助手」**：以微信小程序承载用户端，以 PC 运营后台承载内容与用户服务；以"血糖 + 饮食"数据采集为基础，通过 AI 提供血糖预测、饮食建议与控糖问答，并把长期记录沉淀为个人健康档案。

业务闭环：**记录 → 分析 → 建议 → 追踪**。

- 1.3. 产品目标与成功指标

| --- | --- |
| --- | --- |
| 降低记录门槛 | 九时段记录完成率 ≥ 60%；单节点记录操作 ≤ 3 步 |
| 提供个体化指导 | 拍照估糖/AI 问答可用率 ≥ 95%；用户对估算结果确认率 ≥ 80% |
| 形成长期档案 | 连续记录 ≥ 7 天用户占比 ≥ 35%；统计页周活跃 ≥ 40% |
| 平台可运营 | 资讯每周更新 ≥ 3 篇；反馈 48h 内响应率 ≥ 90% |

- 1.4. 用户与角色

| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| C 端用户（控糖人群/家属） | 微信小程序 | 登录、九时段血糖记录、拍照估糖/OCR、饮食记录与分析、AI 对话、统计与档案、资讯、营养库、反馈、导出与备份 |
| 运营编辑（`ROLE_EDITOR`） | PC 后台 | 资讯/轮播/媒体、食物库、反馈回复、导出任务；**不可见**用户健康明细与系统管理 |
| 系统管理员（`ROLE_ADMIN`） | PC 后台 | 全部权限，含用户管理、健康档案查看（强制审计）、角色权限、系统参数、操作日志、消息推送与 AI 配置 |

权限模型：RBAC —— `ops_account → sys_ops_role → sys_role → sys_role_permission → sys_permission(perm_code)`；前端据 `permCodes` 渲染菜单/按钮，**服务端二次校验为准**。

- 2. 核心需求

- 2.1. 功能需求清单（按模块）

| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录与会话 | 微信一键登录、手机号登录、绑定手机号/微信、退出；会话 7 天 | 运营账号口令登录（2h 滑动续期） |
| 2 | 资料与档案 | 昵称/头像、基本信息、健康档案（类型/确诊时间/用药/运动/目标值）、偏好设置（字号/主题/提醒）、免责声明同意 | 用户列表、禁用/解禁、健康档案查看（仅管理员，留痕） |
| 3 | 九时段记录 | 九时段字典（早/中/晚 前后共 9 节点）、日看板、按节点幂等写入（PUT by-node）、今日曲线 | 时段/阈值由系统参数维护 |
| 4 | 拍照估糖 / OCR | 拍照 → 创建 OCR 任务 → 轮询结果 → 用户确认/修改 → 入库（source 记录来源） | OCR 任务监控（预留） |
| 5 | 饮食记录与分析 | 拍照/条形码/手动录入；饮食分析给出识别结果、当前预测、建议量、按建议再预测；语音补充后重新分析 | 食物库作为识别与估算数据源 |
| 6 | AI 对话 | 会话创建/续聊、消息发送（文本/图片/语音）、**SSE 流式补全**、上下文切片与跨会话长期记忆、token 计量 | AI 模型配置、提示词模板（管理员） |
| 7 | 统计与档案 | 日历着色、周趋势（实际 vs 预测）、统计摘要、导出任务、数据备份与恢复 | 导出任务处理、数据看板 |
| 8 | 内容与资讯 | 首页 Banner、资讯列表（4 频道）/详情、点赞收藏 | 资讯/轮播管理、媒体素材 |
| 9 | 营养库 | 食物分类与营养列表（低 GI 查询、营养计算参考） | 食物分类与营养库维护、批量导入导出 |
| 10 | 反馈 | 提交反馈、我的反馈与官方回复 | 反馈列表、回复（`feedback:reply`）、审计 |
| 11 | 消息推送 | 提醒与资讯推送（订阅消息） | 推送模板/任务/明细管理（二期上线） |
| 12 | 运营与审计 | — | 角色权限、系统参数、操作日志（只追加） |

- 2.2. 关键业务流程

1. **九时段记录**：选择节点 → 手动输入或拍照估糖 → 展示结果（标注"估算值"）→ 用户确认/修改 → 幂等写入（`PUT …/by-node`，按日期+节点覆盖）→ 图标变色 + 曲线更新。

2. **OCR 确认入库**：拍照上传（预签名直传）→ `POST /api/v1/ocr/tasks` → 轮询 `GET /ocr/tasks/{id}` → 展示识别值 → 用户确认 → 写入血糖记录（`source` 标记来源）。

3. **饮食分析**：拍照 → 分析（食物+碳水+当前预测）→ 建议量 → 按建议再预测 → 语音补充 → 重新分析 → 保存饮食记录与明细。

4. **AI 对话**：进入语音页 → 获取/创建会话 → 发送消息（`clientMsgId` 幂等）→ SSE 流式返回 → 落库消息 + 更新会话摘要/上下文/长期记忆。

5. **档案与导出**：记录日聚合 → 日历/周趋势/摘要 → 创建导出任务（异步生成）→ 短时效下载（含审计）；支持备份与恢复。

6. **后台闭环**：运营回复反馈并流转状态 → 管理员查看健康档案（**强制写 `ops_audit_log`**）。

- 2.3. 业务规则与红线

| --- | --- |
| --- | --- |
| AI 可自动识别，用户必须确认 | OCR/估糖结果展示后可修改，确认后才入库；界面标注"估算值/仅供参考" |
| 健康数据最小可见 | 健康明细仅管理员可查看，且每次查看/导出强制审计 |
| 医疗边界 | 不提供诊断与处方；各处显著免责声明 |
| 无商城、无好友聊天 | 一期不含交易与社交；无商户后台 |
| 用户端形态 | 微信小程序；不单独发布 App、不做 PC 用户前台 |
| 数据合规 | 手机号脱敏展示、密钥密文存储、验证码不落日志 |

- 2.4. 优先级

| --- | --- |
| --- | --- |
| P0（一期必须） | 登录与会话、九时段记录、拍照估糖/OCR 确认入库、饮食分析、AI 对话（含 SSE）、统计与档案、资讯与营养库、反馈、后台（资讯/轮播/媒体/食物库/反馈/用户/档案/系统参数/角色/日志） |
| P1（一期收尾） | 导出任务、数据备份与恢复、点赞收藏统计、操作日志检索 |
| P2（二期） | 消息推送（模板/任务/明细）、AI 模型与提示词在线配置、OCR 任务监控、健康周报 |

- 3. 项目边界

- 3.1. 范围内

• 微信小程序（C 端）全部功能页面与交互；

• PC 运营后台（B 端）：内容、营养库、用户与服务、系统管理；

• 服务端接口（`/api/v1`、`/admin/v1`）与 38 张库表；

• AI 能力接入：OCR 识别、饮食分析、对话与流式输出（含模型/提示词配置表结构）；

• 合规能力：RBAC、审计日志、脱敏、免责声明与同意记录。

- 3.2. 范围外（明确不做）

| --- | --- |
| --- | --- |
| 商城/支付/订单 | 无商品、无支付、无商户后台 |
| 好友系统与即时聊天 | 无社交关系链 |
| 独立 App / PC 用户前台 | 用户端仅小程序 |
| 医疗诊断与处方、医疗器械资质功能 | 定位健康管理工具 |
| 硬件（蓝牙血糖仪/CGM）直连 | DB 与接口预留，一期不做 |
| 医生/健康管理师工作台 | 二期评估 |
| 多语言 | 一期仅中文（界面预留） |

- 3.3. 外部系统与依赖

微信登录与订阅消息（微信开放平台）、短信验证码服务、对象存储（预签名直传，健康与导出文件走生命周期策略）、OCR 服务、LLM/ASR/TTS 服务、消息推送服务。

- 4. 技术路线

- 4.1. 总体架构

```

微信小程序（C端）  ─┐

├─→  API 网关 /api/v1  ─┐

PC 运营后台（B端） ─┴─→  API 网关 /admin/v1 ─┴─→  应用服务（Spring Boot 3）

├─ MySQL 8.0.16+（sugar_health，38 表）

├─ Redis（会话/验证码/限流/幂等）

├─ 对象存储 OSS（媒体、导出、备份）

└─ AI 服务（OCR / LLM / ASR / TTS）

```

- 4.2. 技术选型

| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| C 端 | 微信小程序（`glass-easel`，自定义 TabBar，5 Tab：首页/语音/AI/统计/我的） | 开发工具：微信开发者工具；接口统一走 HTTPS |
| B 端 | Vue3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus + ECharts | 现工程 `控糖健康管理系统/admin-web`；设计令牌与小程序一致 |
| 服务端 | Spring Boot 3.x + JDK 17 + MyBatis-Plus/JPA + Maven | 统一响应 `ApiResult`；包结构 `controller/service/mapper | repository/entity/dto/common` |
| 数据库 | MySQL 8.0.16+（`utf8mb4`，InnoDB，无外键/触发器/存储过程） | 38 张表，见数据库设计文档 |
| 缓存 | Redis | 会话、短信验证码、登录锁定、限流、幂等键、热点配置 |
| 存储 | 对象存储 + CDN | 媒体直传；导出/备份短时效链接 |
| AI | OCR 服务 + LLM（对话/分析）+ ASR/TTS | 模型与提示词入库可配（`ai_model_config`/`ai_prompt_template`） |
| 消息 | 微信订阅消息 | 模板/任务/明细三表管理 |
| 运维 | 容器化部署 + Nginx + 日志/监控告警 | 环境 dev/test/prod 三套 |

- 4.3. AI 能力实现要点

• **OCR 任务化**：`ocr_task` 记录任务状态与 `ocr_result_json`（含 `schemaVersion`），前端轮询展示，用户确认后写业务表；

• **饮食分析**：识别 + 营养库匹配 + 个体化预测（当前 vs 建议），支持语音补充后重算；

• **对话**：`chat_session`（滚动摘要与窗口参数）+ `chat_message`（含 token 计量）+ `chat_context`（窗口切片）+ `chat_user_memory`（跨会话长期记忆）；输出走 SSE；

• **配置化**：模型参数与提示词模板由后台维护，支持灰度切换与回滚。

- 5. 开发规范

| --- | --- |
| --- | --- |
| 后端 | 遵循《阿里巴巴 Java 开发手册（泰山版）》：命名、异常、日志、集合、并发、数据库（禁用外键/触发器、必备审计字段、`SELECT` 禁用 `*`） |
| 前端 | 遵循《阿里巴巴前端开发规范》：目录与命名（组件 PascalCase、常量 UPPER_SNAKE、组合式函数 `useXxx`）、ESLint + Prettier + stylelint、Git 提交 `type(scope): subject`；细则见 `docs/ADMIN-FRONTEND-SPEC.md` |
| 接口 | 统一响应 `{code,message,data,requestId}`；HTTP 三位 + body 五位错误码；分页 `pageNum/pageSize`（≤100）；幂等（`X-Idempotency-Key`、`clientMsgId`）；路径 `/api/v1`、`/admin/v1`；REST 资源名词复数、小写连字符 |
| 数据库 | `lower_snake_case`；`BIGINT UNSIGNED` 自增主键；审计七件套 / 日志表 `gmt_create` 只追加；`TINYINT UNSIGNED` 枚举 + `COMMENT`；计量用 `DECIMAL`；软删唯一键 `(业务键, is_deleted)`；禁止中文字符串落库（展示层映射） |
| 安全 | 口令只存 `password_hash`（bcrypt/argon2）；`api_key_cipher` 仅密文或 KMS 引用；验证码优先 Redis 且禁止日志原文；健康数据访问强制审计 |
| 协作 | 分支 `main/develop/feature/*/hotfix/*`；PR 至少 1 人评审；接口/库表变更须同步专项文档 |
| 文档 | 需求（本 PRD）、接口、数据库、UI 四套文档与代码同仓维护，变更同步更新 |

- 6. 数据库设计（摘要，以《数据库设计文档》为准）

- 6.1. 基线

| --- | --- |
| --- | --- |
| 库名 | `sugar_health` |
| 版本 | MySQL 8.0.16+（支持 CHECK 约束） |
| 表数量 | **38 张** |
| 字符集 | `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci`，InnoDB |
| DDL | `docs/智能健康管理助手数据库设计-merged-v2.sql` |

- 6.2. 生产原则（强制）

• 时间统一 `gmt_create` / `gmt_modified`（`DATETIME(3)`）；

• 逻辑删除 `is_deleted` + `deleted_at` + `deleted_by`（CHECK 一致性）；软删唯一键 `(业务键, is_deleted)` 联合唯一，不使用 VIRTUAL 生成列；

• **禁止**物理外键、触发器、存储过程；关联与业务规则由应用层事务保证；

• 枚举 `TINYINT UNSIGNED` + `COMMENT`，对外 API 用同名数字；

• 计量（血糖/碳水/热量/GI）用 `DECIMAL`；

• 审计：业务表七件套；`ops_audit_log` 仅 `created_by + gmt_create`，只追加；

• 密钥：`ai_model_config.api_key_cipher` 仅密文或 KMS 引用；

• 备份：每日全量 + binlog；健康与导出文件走对象存储生命周期。

- 6.3. 表清单（38 张，按模块）

| --- | --- |
| --- | --- |
| 字典 | `dict_glucose_node` |
| C 端用户 | `user_account`、`user_profile`、`user_health`、`user_setting`、`user_session`、`auth_sms_code` |
| 运营 RBAC | `ops_account`、`ops_profile`、`sys_role`、`sys_permission`、`sys_ops_role`、`sys_role_permission`、`ops_session` |
| 核心业务 | `media_file`、`glucose_record`、`meal_record`、`meal_food_item`、`chat_session`、`chat_message`、`chat_context`、`chat_user_memory`、`feedback`、`ocr_task` |
| 内容与工具 | `food_category`、`food_nutrition`、`cms_banner`、`cms_news`、`news_user_action`、`data_export_task`、`data_backup` |
| AI 与推送 | `sys_config`、`ai_model_config`、`ai_prompt_template`、`msg_push_template`、`msg_push_task`、`msg_push_record` |
| 审计 | `ops_audit_log` |

- 6.4. 应用层约束（必须在服务端实现）

1. `glucose_record.node_code` 必须指向 `dict_glucose_node.is_meal=0` 且启用的节点；`meal_record.node_code` 对应 `is_meal=1`；

2. 所有 `user_id/ops_id/session_id/media_id/meal_id/news_id/template_id` 引用需校验存在且未删；

3. `chat_message.client_msg_id` 幂等（捕获 MySQL 1062 视为成功）；

4. 软删唯一键：同一业务键仅一条 `is_deleted=0`，复用前先处理历史软删行；

5. `ai_model_config.is_default` 全局至多一个（事务内先清零）；

6. 点赞/收藏变更同步维护 `cms_news.like_count/collect_count`；

7. 导出/备份含健康数据：短时效下载链接 + 访问审计；

8. `ops_audit_log` 只追加；**健康档案查看/导出强制落审计**；

9. 运营口令只存哈希；审计与日志不得记录口令、验证码原文；`api_key_cipher` 禁止明文回显；

10. 短信验证码优先 Redis，`auth_sms_code` 若使用须短 TTL。

- 6.5. 视图 / JSON 契约

• 视图、触发器、存储过程本期均**不建**；统计走应用聚合或离线数仓；

• 以下 JSON 列必须含 `schemaVersion`（整型，从 1 起），变更只能追加字段或升版本：`ocr_task.ocr_result_json`、`data_backup.payload_json`、`msg_push_task.target_json/payload_json`；`chat_context.content_json` 为服务端内部契约，对外不承诺稳定。

- 7. 接口设计（摘要，以《接口设计文档》为准）

- 7.1. 全局约定

| --- | --- |
| --- | --- |
| 前缀 | C 端 `/api/v1`；B 端 `/admin/v1`；路径为小写连字符名词复数（如 `/glucose-records`） |
| 报文 | 默认 `application/json;charset=UTF-8`；上传 `multipart/form-data`；AI 补全 `text/event-stream`（SSE） |
| 鉴权 | `Authorization: Bearer {accessToken}`；C 端 → `user_session`（默认 7 天，无 refreshToken）；B 端 → `ops_session`（默认 2 小时可滑动续期）+ RBAC `perm_code` |
| 统一响应 | `{ code, message, data, requestId }`；成功 HTTP 200 且 `code=0` |
| 字段命名 | 对外 camelCase，库内 snake_case；枚举库与 API 统一数字 |
| 分页 | 请求 `pageNum`/`pageSize`（最大 100）；响应含 `pageNum/pageSize/total/pages/records`；字典/轮播/分类等非分页全量返回 |
| 幂等 | 聊天消息强制 `clientMsgId`；九时段写入 `PUT …/by-node` 按日期+节点覆盖；导出/备份/OCR 创建与后台发布/回复/推送执行使用 `X-Idempotency-Key` |
| 更新语义 | `PATCH` 省略字段=不改，显式 `null`=置空 |
| 会话失效 | 登出或账号禁用将 `is_valid` 置 0 |

- 7.2. 错误码（HTTP 三位 + body 五位）

| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 200 | 0 | 成功 |
| 400 | 40000 | 参数格式/类型/必填校验失败 |
| 400 | 40001 | 业务校验失败或凭证错误 |
| 401 | 40100 | 未登录或 Token 失效 |
| 403 | 40300 | 无权限、账号禁用或注销中 |
| 404 | 40400 | 资源不存在或不属于当前用户 |
| 409 | 40900 | 冲突（唯一键、乐观锁、账号占用） |
| 429 | 42901 | 限流或登录锁定 |
| 500 | 50000 | 系统异常 |

- 7.3. 接口清单（39 个）

**C 端（36 个，`/api/v1`）**：微信登录、发送短信验证码、手机号登录、微信绑定、退出登录、获取当前用户信息、更新用户资料、保存健康档案、更新偏好设置、同意免责声明、绑定手机号、九时段节点字典、公开配置、媒体上传凭证、登记媒体文件、日看板查询、血糖记录幂等写入、血糖统计摘要、饮食记录幂等写入、饮食分析、创建 OCR 任务、查询 OCR 任务、获取或创建当前会话、发送聊天消息、AI 流式补全、首页 Banner 列表、资讯列表、资讯详情、食物分类列表、食物营养列表、提交反馈、我的反馈列表、创建导出任务、导出任务详情与下载、创建数据备份、恢复数据备份。

**B 端（3 个，`/admin/v1`，已定义）**：

| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营后台登录 | `POST /admin/v1/auth/sessions` | 匿名 | 口令仅 HTTPS 传输、哈希比对；错误统一 `40001` 防枚举；停用 `40300`；连续失败锁定 |
| 运营回复反馈 | `PATCH /admin/v1/feedbacks/{id}` | `feedback:reply` | 入参 `replyStatus`(0 已收到/1 处理中/2 已处理/3 已关闭) + `officialReply`；写 `ops_audit_log` |
| 运营查看用户健康档案 | `GET /admin/v1/users/{id}/health-archive` | `health:archive:view` | 敏感读；成功**强制写审计** |

**B 端待扩展（按同一规范落地）**：资讯/轮播/媒体管理、食物分类与营养库维护、用户列表与禁用、导出任务处理、消息推送（模板/任务/明细）、AI 模型与提示词配置、系统参数、审计日志查询。扩展清单与字段建议见 `docs/ADMIN-API.md`，须与 `ops_*`/`sys_*` 表结构保持一致。

- 7.4. 与数据库的边界

• C 端/B 端共库（`sugar_health`）、共枚举；血糖与饮食**分表存储**，读聚合走日看板接口，**禁止前端混存模型直写库**；

• 绑定、OCR/摘要/SSE/备份等契约细节以《设计决策与协作约定》与专项文档为准。

- 8. 项目开发约束

- 8.1. 组织与分工

| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| AI 开发工程师 | 4 | 小程序前后端接口开发、AI 能力接入（OCR/LLM/ASR）、后台功能开发 |
| 项目经理 | 1 | 需求确认、排期与进度、跨端协作与验收组织 |
| 运维与测试 | 1 | 测试用例与质量保障、环境与部署、监控运维 |

- 8.2. 里程碑（建议）

| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与设计 | 2 周 | PRD、需求分析报告、UI 设计文档、接口/数据库设计文档定稿 |
| M2 骨架与联调 | 3 周 | 后端骨架 + 库表初始化 + 登录/档案/九时段记录打通 |
| M3 核心功能 | 4 周 | OCR 确认入库、饮食分析、AI 对话（SSE）、统计与档案 |
| M4 后台与运营 | 3 周 | 后台管理端全模块 + 反馈闭环 + 审计 |
| M5 测试与验收 | 2 周 | 功能/性能/安全测试，UAT 验收与上线 |

- 8.3. 环境与配置

| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| dev | 开发自测（可用 Mock） | 前端 `VITE_USE_MOCK`；后端本地库 |
| test | 集成测试/联调 | 独立库与 OSS 桶，禁用生产密钥 |
| prod | 生产 | 生产禁止开发种子弱口令；密钥走密钥管理；DDL 需工单评审 |

- 8.4. 质量门禁（DoD）

• 代码：静态检查与类型检查通过；评审通过；无 `SELECT *`、无明文密钥/口令；

• 接口：与接口文档一致（路径/字段/错误码/权限）；幂等与分页符合规范；

• 数据库：变更提供 DDL + 回滚方案；索引覆盖高频查询；审计与软删规则落实；

• 测试：核心流程（登录→记录→分析→统计→后台回复/档案查看）用例通过；权限可见性双角色验证；

• 文档：需求/接口/数据库/UI 文档同步更新。

- 8.5. 合规与安全约束

• 健康数据属敏感个人信息：最小化采集、明示同意、可删除、访问留痕；

• 非医疗器械定位，不提供诊断/处方，全链路免责声明；

• 手机号等展示脱敏；导出/备份短时效链接且审计；

• 短信/推送频控；验证码与密钥不落日志。

- 8.6. 变更管理

| --- | --- |
| --- | --- |
| 需求变更 | 提变更单 → 评估影响（范围/排期/测试）→ 产品负责人确认 → 更新 PRD 与任务 |
| 接口变更 | 更新接口文档 → 前后端同步 → 兼容期内双版本并存 → 观察后下线旧版本 |
| 数据库变更 | 提交 DDL + 影响评估 + 回滚脚本 → DBA/负责人评审 → 低峰期执行 |
| 上线回滚 | 保留上一版本镜像与配置；数据变更需可回滚或前向修复 |

- 8.7. 风险与应对

| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| OCR/估糖准确率不足 | 用户信任下降 | 结果标注"估算值"+用户确认机制；持续用真实数据评估阈值 |
| AI 输出幻觉 | 合规与体验风险 | 提示词约束 + 免责声明 + 人工审核抽检 + 敏感问题引导就医 |
| 健康数据合规 | 法律风险 | 权限最小化、强制审计、脱敏、可删除、法律评审 |
| 第三方服务中断 | 功能不可用 | 降级策略（手动录入）、重试与熔断、服务多供应商评估 |
| 排期与人力 | 延期 | P0/P1 分层交付；每周进度复盘；关键路径提前介入 |

- 9. 验收标准

| --- | --- |
| --- | --- |
| 功能 | C 端 12 模块、B 端 10 模块按本文与接口文档实现；92 个接口通过契约测试 |
| 性能 | 常规接口 P95 ≤ 500ms；列表页 ≤ 2s 可交互；OCR/AI 首字 ≤ 3s（SSE）；支持 2000 在线规模 |
| 安全 | 口令哈希、密钥密文、脱敏展示、健康档案访问留痕；越权被拒并记录 |
| 数据 | 38 张表与文档一致；审计只追加；软删与唯一键规则生效 |
| 文档 | PRD、接口、数据库、UI、运维手册齐备且与代码一致 |

- 10. 附录

- 10.1. 术语表

| --- | --- |
| --- | --- |
| 九时段 | 早餐前/早餐/早餐后、中餐前/中餐/中餐后、晚餐前/晚餐/晚餐后 |
| 拍照估糖 | 拍摄食物后由 AI 估算该餐大概的血糖影响/血糖值，用户可确认或修改 |
| OCR 任务 | 拍照识别血糖仪读数/检测结果的任务化流程，结果需用户确认入库 |
| 日看板 | 某日九时段记录聚合视图与曲线数据 |
| SSE | Server-Sent Events，AI 对话流式输出 |
| perm_code | 后台权限码，如 `health:archive:view` |

- 10.2. 枚举速查

血糖状态：`ok`（3.9–7.8）、`warn`（7.8–10）、`danger`（<3.9 或 ≥10）；反馈回复状态：0 已收到 / 1 处理中 / 2 已处理 / 3 已关闭；资讯频道：企业动态 / 行业快讯 / 设备新知 / 控糖科普；导出范围：7 天 / 30 天 / 自定义。

- 10.3. 修订记录

| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-14 | 首次发布：核心需求、边界、技术路线、开发规范、数据库与接口设计摘要、开发约束与验收标准 | 项目组 |